UTFPR-CM DACOM Engenharia de Software
Autor: Ana Carolina Frozza

Script do Processo PSP0

Critério de entrada:
- Descrição do problema: ok
  - Construir um programa para calcular a média e o desvio padrão de um conjunto de n números reais
- Formulário de resumo de Planejamento de Projeto PSP0: ok
- Registro de Tempo: ok
  - 01:30:00
- Registro de Erros: ok
- Padrão de tipos de Erro: ok
  - Erros de biblioteca

Planejamento:
- Produzir ou obter requisitos: ok
  - Armazenar os n valores de entrada na lista encadeada
  - Calcular a média dos n valores
  - Calcular o desvio padrão dos n valores
- Garantir que os requisitos estão claros e sem ambiguidade: ok
- Resolver qualquer questão quanto aos requisitos: ok
  - Funções pow e sqrt
- Estimar o tempo necessário para o planejamento: ok
  - 00:10:00
- Fazer sua melhor estimativa do tempo necessário para desenvolver o programa: ok
  - 01:30:00
- Preencher dados de planejamento no formulário de Planejamento de Projeto: ok
- Completar o registro de tempo: ok
- Preencher os dados de tempo estimado/planejado no formulário de Resumo de Planejamento de Projeto: ok

Desenvolvimento:
- Projetar o Programa: ok
- Implementar Projeto: ok
- Compilar o programa, consertar e registrar todos os erros encontrados: ok
  - Erro: problema ao executar as funções pow e sqrt
    - resolução: adicional de -lm na compilação
  - Erro: problema com a variável tam
    - resolução: troca do tipo da variável de float para int
- Testar o programa, consertar e registrar todos os erros encontrados: ok
- Completar o registro de tempo: ok

Encerramento:
Completar o formulário de Resumo de Planejamento de Projeto com os dados de tempo efetivo, erros e tamanho: ok

Critérios de Saída:
- Programa rigorosamente testado: ok
  - Entradas testadas:
    - 186 – 699 – 132 – 272 – 291 – 331 – 199 – 1890 – 788 – 1601
    - 160 – 591 – 114 – 229 – 230 – 270 – 128 – 1657 – 624 – 1503
    - 10.5 – 69.9 – 6.5 – 22.4 – 28.4 – 65.9 – 19.4 – 198.7 – 38.8 – 138.2
    - 37.6 – 192.82 – 17.31 – 271.07 – 17.0 – 63.16 – 22.2 – 27.0 – 131.7 – 98.1
  - Saídas obtidas:
    - média: 638.9	desvio: 625.63
    - média: 550.6	desvio: 572.03
    - média: 60.32	desvio: 62.26
    - média: 87.80	desvio: 86.77
- Formulário de Resumo de Planejamento de Projeto preenchido com dados estimados e efetivos: ok
- Registro de Tempo completo: ok
- Registro de Erros completo: ok